Утверждаю

Генеральный директор ООО «Расчет»

И.И.Иванов

15 декабря 2022 года

План

мероприятий по обеспечению промышленной безопасности

в ООО «Расчет» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Планируемые затраты на выполнение, руб. | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение оперативных, целевых и комплексных проверок | В соответствии с планом и графиками | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 2. | Страхование гражданской ответственности владельца ОПО (ОПО № А00-00000-0001, А00-00000-0002) | Март | Отдел закупок | 123 000,00 |  |
| 3. | Заключение договора с аварийно-спасательными формированиями (ОПО № А00-00000-0001, А00-00000-0002) | Март | Отдел закупок | 100 000,00 |  |
| 4. | Подготовка отчета по производственному контролю и направление его в Центральное управление Ростехнадзора (ОПО № А00-00000-0001, А00-00000-0002) | До 15 марта | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 5. | Проведение дней охраны труда и промышленной безопасности | Январь, апрель,  июль, сентябрь | Главный инженер | 0,00 |  |
| 6. | Организация обучения работников по промышленной безопасности в учебных центрах (32 человека) | Май | Отдел кадров | 250 000,00 |  |
| 6.1. | Программа 1 (16 человек) | Май | Отдел кадров | 125 000,00 |  |
| 6.2. | Программа 2 (16 человек) | Май | Отдел кадров | 125 000,00 |  |
| 7. | Проведение аттестации работников в Центральном управлении Ростехнадзора (32 человека) | Июнь | Руководитель службы ПК | 41 600,00 |  |
| 7.1. | Область 1  (16 человек) | Июнь | Руководитель службы ПК | 20 800,00 |  |
| 7.2. | Область 2  (16 человек) | Июнь | Руководитель службы ПК | 20 800,00 |  |
| 8. | Внесение изменений в состав ОПО «Площадка производства», рег. № А00-00000-0001, II класс опасности | Июнь | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 9. | Пересмотр плана мероприятий по локализации и ликвидации аварии | Июль | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 10. | Разработка вновь (корректировка) декларации промышленной безопасности | Сентябрь | Руководитель службы ПК | 900 000,00 |  |
| 11. | Проведение экспертизы промышленной безопасности декларации промышленной безопасности | Октябрь | Руководитель службы ПК | 300 000,00 |  |
| 12. | Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств: | В соответствии с графиком | Руководитель службы ПК | 450 000,00 |  |
| 12.1. | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания № 22 | В соответствии с графиком | Руководитель службы ПК | 300 000,00 |  |
| 12.2. | Проведение экспертизы промышленной безопасности резервуара № 16478 | В соответствии с графиком | Руководитель службы ПК | 100 000,00 |  |
| 12.3. | Проведение экспертизы промышленной безопасности котла ДКВ № 3268 | В соответствии с графиком | Руководитель службы ПК | 50 000,00 |  |
| 13. | Проведение оценки состояния промышленной безопасности | Декабрь | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 14. | Проведение анализа функционирования системы управления промышленной безопасностью | Декабрь | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 15. | Разработка плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 2023 год | Декабрь | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 16. | Разработка графиков технического освидетельствования, диагностирования, испытания технических устройств | Декабрь | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 17. | Разработка графиков и планов внутренних проверок по промышленной безопасности | Декабрь | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 18. | Подведение итогов обеспечения промышленной безопасности в 2023 году (проведение совещания под руководством генерального директора) | 27 декабря | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 19. | Контроль за техническим освидетельствованием, диагностированием и испытанием технических устройств | При проведении внутренних проверок | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 20. | Контроль за наличием сертификатов и деклараций соответствия на оборудование | При закупке оборудования | Отдел закупок, отдел обеспечения | 0,00 |  |
| 21. | Контроль за ходом технического перевооружения ОПО «Площадка производства», рег. № А00-00000-0001, II класс опасности | В течение года | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 22. | Устранением нарушений, которые выявил Ростехнадзор | В течение года | Руководитель службы ПК | 100 000,00 |  |
| 22.1. | Нарушение 1 | Март | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 22.2. | Нарушение 2 | Апрель | Руководитель службы ПК | 100 000,00 |  |
| 23. | Выполнение мероприятий, которые указаны в заключениях экспертизы промышленной безопасности | В течение года | Руководитель службы ПК | 200 000,00 |  |
| 23.1. | Нарушение 1 | Март | Руководитель службы ПК | 120 000,00 |  |
| 23.2. | Нарушение 2 | Апрель | Руководитель службы ПК | 80 000,00 |  |
| 24. | Устранением нарушений, которые выявила служба производственного контроля | В течение года | Руководитель службы ПК | 40 000,00 |  |
| 24.1. | Нарушение 1 | Март | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |
| 24.2. | Нарушение 2 | Апрель | Руководитель службы ПК | 40 000,00 |  |
| 25. | Выполнение мероприятий по результатам технического расследования аварий и инцидентов | В течение года | Руководитель службы ПК | 540 000,00 |  |
| 25.1. | Мероприятие 1 | Март | Руководитель службы ПК | 220 000,00 |  |
| 25.2. | Мероприятие 2 | Апрель | Руководитель службы ПК | 320 000,00 |  |
| 26. | Контроль деятельности подрядных организаций, которые работают на ОПО. | При проведении внутренних проверок | Руководитель службы ПК | 0,00 |  |

Руководитель службы производственного контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С.Сидоров